### Documento Técnico de Cierre – Sprint 2

Proyecto: Infecciones respiratorias agudas en Argentina: cambios entre 2019 (prepandemia) y 2025 (pospandemia)
Equipo:
Equipo 6 – Maria Silvana Sosa, Pablo Nuñez, Estela Gomez y Pablo Velázquez (roles: [completar])
Fecha de entrega: [dd/mm/2026]
Docentes evaluadores: Martin Maximiliano Mirabete y Silvana Paez Jimenez

### Revisión de Entregables del Sprint 2

| Entregable / Actividad | Descripción breve del trabajo realizado | Estado | Evidencia (link Drive / GitHub / Power BI / Colab) |
| --- | --- | --- | --- |
| Diccionario de datos | Diccionario de los 4 datasets (IRA 2018-2019, IRA 2025-2026, Población INDEC 2022 y Vacunas COVID-19) con tipo, formato, dominio, outliers, fuente y sensibilidad de cada variable, más una hoja con las variables creadas en el modelo Power BI. | ☐ En proceso ☒ Completo ☐ Aprobado | PP1-S2-DiccionarioDatos-IRA.xlsx – [link Drive / GitHub] |
| Análisis exploratorio de datos (EDA) | EDA inicial (Sprint 1) y análisis de las 3 preguntas: variación por evento y edad, semanas de inicio, pico y fin de la temporada, e incidencia por provincia cada 100.000 habitantes (2019 vs. 2025). | ☐ En proceso ☒ Completo ☐ Aprobado | PP1-S1-EDAInicial-IRA.docx; PP1-S2-ReporteInsights-Equipo6.docx – [link] |
| Combinación de datos | Anexado de IRA 2018-2019 y 2025-2026 en la tabla Casos y modelo estrella con DimProvincia (provincia_id) hacia Casos, Población y Vacunas. Validación de totales con medidas DAX. | ☐ En proceso ☒ Completo ☐ Aprobado | Bitácora ETL (entradas del 08/10, 14/10 y 16/10); vista de modelo del .pbix – [link] |
| Limpieza y normalización | Facetas de texto y numéricas, revisión de duplicados (0 en 2025-2026; claves repetidas sumadas en 2018-2019), corrección de tildes, unificación de nombres de columnas, grupos de edad con unidad, población texto → número y agrupación de eventos. | ☐ En proceso ☒ Completo ☐ Aprobado | Bitácora ETL (43 entradas); PP1-S2-CheckLimpiezayNormalizacion-Equipo6.xlsx; JSON de operaciones de OpenRefine – [link] |
| Aplicación externa de APIs | Se usó la API Georef (apis.datos.gob.ar/georef) desde OpenRefine para obtener el código INDEC de cada jurisdicción del Censo 2022 y poder unirlo con los casos y las vacunas. | ☐ En proceso ☒ Completo ☐ Aprobado | poblacion_indec_limpio.csv; poblacion_operaciones.json; Bitácora ETL (07/10) – [link] |
| Visualización inicial | Tablero Power BI de 6 páginas organizado por preguntas: Portada, Resumen, ¿Qué cambió?, ¿Cuándo?, ¿Dónde? y Bronquiolitis y vacuna VSR en gestantes, rediseñado según la devolución docente a partir de una maqueta. | ☐ En proceso ☒ Completo ☐ Aprobado | proyecto_Salud_v3.pbix (GitHub, carpeta Analysis); maqueta del tablero – [link] |
| Datos de trabajo | Dataset final: tabla Casos (1.210.212 filas) con evento_grupo y edad_agrupada, más Población y DimProvincia. El informe se filtra a 2019 y 2025, semanas 1 a 52. | ☐ En proceso ☒ Completo ☐ Aprobado | ira_2018_2019_limpio.csv; ira_2025_2026_limpio.csv; poblacion_indec_limpio.csv – [link Drive 02_Datos] |

Conclusiones y Próximos Pasos

- ¿Qué aprendimos?

Que un gráfico o un dato no es un hallazgo: cada página del tablero tiene que responder una pregunta concreta, y el hallazgo, la interpretación y el insight se redactan por separado.

A comparar períodos equivalentes (años completos, mismas semanas) y a validar cada transformación contra los totales del EDA.

- ¿Qué obstáculos superamos y cómo?

Archivo de 2025-2026 demasiado pesado para OpenRefine: se convirtió a CSV y se verificó que no cambiaran los datos.

Unificación de los archivos Power BI de los cuatro integrantes (tablas y medidas con nombres distintos, rutas de origen de otra computadora): se recrearon las medidas con los mismos nombres, se reemplazaron los campos y se corrigieron las rutas.

Errores de modelo (evento_grupo vacía en 2018-2019, relaciones que no filtraban por provincia): se detectaron comparando con los totales y se corrigieron en Power Query y en el modelo.

Devolución docente (tablero que solo describía datos): se reformularon las preguntas, se armó una maqueta y se rehízo el tablero por preguntas.

- ¿Qué haremos diferente en el próximo sprint?

Definir desde el inicio un único archivo de Power BI con nombres de tablas y medidas comunes para todo el equipo.

Validar el alcance temporal y el diseño del tablero (maqueta) con los docentes antes de construirlo.

Registrar los errores a medida que aparecen, con captura de pantalla.

- ¿Qué habilidad profesional aplicamos?

Trabajo en equipo y comunicación (integración del trabajo de cada integrante), pensamiento crítico sobre la calidad de los datos, comunicación de resultados con datos (storytelling) y control de versiones con GitHub.